СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  01.04.2023г.                                  №  74

с.  Парижская     Коммуна

Об утверждении графика ремонта

автомобильных дорог местного значения

Парижскокоммунского

сельского поселения Верхнехавского

муниципального района на 2024-2028гг.

Совет народных депутатов Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить График ремонта автомобильных дорог местного значения Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2024-2028 гг. согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Парижскокоммунского

сельского поселения                                                                                                          Д.В.Кирсанова

Приложение

| План мероприятий по капитальному ремонту и ремонту внутрипоселковых дорог Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2024-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Протяжённость, км | Ширина покрытия, м | Источник финансирования |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.П-Коммуна, ул.Свободы | щебенение | 0.55 | 3,5 | субсидии |
| 2 | с.Никоново,ул.Горького | щебенение | 1,065 | 3,5 | субсидии |
| 3 | с.Никоново, ул.Некрасова | щебенение | 2,226 | 3,5 | субсидии |
| Итого: |  |  | 3,841 |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.П-Коммуна, ул.Свободы | укладка а/б | 0,345 | 3,0 | субсидии |
| 2 | с.Никоново, ул.Некрасова | укладка а/б | 2,226 | 3,0 | субсидии |
| 3 | с.Забугорье, ул.Чехова (участок № 1) | щебенение | 0,830 | 3,5 | субсидии |
| Итого: |  |  | 3,401 |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Никоново,ул.Горького | укладка а/б | 2,226 | 3,0 | субсидии |
| 2 | с.Забугорье, ул.Чехова (участок № 2) | щебенение | 0,676 | 3,5 | субсидии |
| 3 | с.Никоново,ул.Овражная | щебенение | 0,709 | 3,5 | субсидии |
| Итого: |  |  | 3,611 |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Забугорье, ул.Чехова (участок № 2) | укладка а/б | 0,676 | 3,0 | субсидии |
| 2 | с.Забугорье, ул.Чехова (участок № 1) | укладка а/б | 0,830 | 3,0 | субсидии |
| 3 | с.Забугорье, ул.Школьная | щебенение | 0,250 | 3,5 | субсидии |
| Итого: |  |  | 1,756 |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Забугорье, ул.Набережная | щебенение | 1,070 | 3,5 | субсидии |
| 2 | с.Никоново ул.Молодежная | щебенение | 0,500 | 3,5 | субсидии |
| Итого: |  |  | 1,570 |  |  |
| Всего: |  |  | 14,179 |  |  |