СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   01.03.2021г.     №   21-V1-СНД

с. Парижская Коммуна

Об утверждении графика ремонта

автомобильных дорог местного значения

Парижскокоммунского

сельского поселения Верхнехавского

муниципального района на 2021-2023гг.

Совет народных депутатов Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить График ремонта автомобильных дорог местного значения Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2021-2023гг согласно приложению.

2. Решение № 98 от 28.11.2019г. Об утверждении графика ремонта внутрипоселковых дорог Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района», – признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Парижскокоммунского

сельского поселения                                                                       Д.В.Кирсанова

График ремонта автомобильных дорог местного значения Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2021-2023гг.

|  |
| --- |
| 2021г. |
| №п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Протяжен-ность (км) | Ширина (м) | Вид покрытия | примечание |
| 1 | с. Парижская Коммуна | Ул. Совхозная | 0,82 | 3 | асфальтирование |   |
| 2 | с. Парижская Коммуна | Ул. Пушкина | 0,834 | 3,5 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 3 | с. Парижская Коммуна | Ул. Свободы | 0,396 | 3,5 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 4 | С. Никоново | Ул. Веселая | 1,411 | 3,5 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 5 | С. Никоново | Ул. Молодежная | 1,070 | 3,5 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 2022г. |
| 6 | с. Парижская Коммуна | Ул. Пушкина | 0,834 | 3 | асфальтирование |   |
| 7 | с. Парижская Коммуна | Ул. Свободы | 0,396 | 3 | асфальтирование |   |
| 8 | с. Парижская Коммуна | Ул. Заречная | 0,592 | 3 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 9 | с. Парижская Коммуна | Ул. Зеленая | 0,879 | 3 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 10 | С. Никоново | Ул. Веселая | 1,411 | 3 | асфальтирование |   |
| 11 | С. Никоново | Ул. Молодежная | 0,070 | 3 | асфальтирование |   |
| 2023г. |
| 12 | с. Парижская Коммуна | Ул. Заречная | 0,592 | 3 | асфальтирование |   |
| 13 | с. Парижская Коммуна | Ул. Зеленая | 0,879 | 3 | асфальтирование |   |
| 14 | с. Парижская Коммуна | Ул. Свободы | 0,646 | 3 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 15 | С. Никоново | ул. Красноармейская | 0,981 | 3 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |
| 16 | С. Никоново | Ул. Овражная | 0,5 | 3 | Щебенение (подготовка к асфальтированию) |   |